| БАШkОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАһЫ КУШНАРЕНКО РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫң  МАТВЕЕВ АУЫЛ СОВЕТЫ  АУЫЛ билӘмӘһе  хакимиәте | Герб Кушнаренковского района без фона | АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАТВЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KАРАР** | | | | | |  | | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | |
|  | |
|  | 05 | март | 2020 | г. |  | **№** | 14 |  | 05 | марта | 2020 | г. |  |

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на

территории сельского поселения Матвеевский сельсовет

муниципального района Кушнаренковский район

Республики Башкортостан в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 января 2013г. №22 «Об утверждении реестра населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами», в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов, дорог, прудов и других сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, оказания своевременной помощи населению, организациям, хозяйствам сельского поселения Матвеевский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии (по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Матвеевский сельсовет в 2020 году (по согласованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Э.К.Багаутдинов

Приложение № 1

к постановлению

администрации

сельского поселения

Матвеевский сельсовет

от 05.03.2020 года № 14

СОСТАВ

противопаводковой комиссии по сельскому поселению

Матвеевский сельсовет

Председатель комиссии:

Багаутдинов Эдуард Каусарович – глава СП Матвеевский сельсовет

Члены комиссии:

Ляпустин Николай Васильевич – директор ООО «Прибельское» (по согласованию) Привалова Надежда Георгиевна – глава ИП «Привалова Н.Г.» (по согласованию)

Аранцев Георгий Владимирович – глава ФХ «Норд» (по согласованию)

Епанешников Сергей Алексеевич – глава ИП «Епанешников С.А.» (по согласованию)

Амирян Эдик Шариевич – директор ООО «ХАНЭ» (по согласованию)

Первушин Андрей Николаевич – глава ИП «Первушин А.Н.» (по согласованию)

Юрьева Надежда Геннадьевна – заведующая Старобаскаковским детсадом

(по согласованию)

Никонова Анна Леонидовна – заведующая Бардовским детсадом (по согласованию)

Тюрина Галина Сергеевна – фельдшер ФАП с. Бардовка (по согласованию)

Секретарь комиссии:

Юрьева Ольга Николаевна – управляющий делами администрации СП Матвеевский сельсовет.

Управляющий делами О.Н. Юрьева

Приложение № 2

к постановлению

администрации

сельского поселения

Матвеевский сельсовет

от 05.03.2020 года № 14

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории

сельского поселения Матвеевский сельсовет в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия | срок  исполнения | исполнители |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии,  утверждение плана мероприятий | до 05.03.2020 | глава СП |
| 2 | Подготовка водопропускных труб под местными дорогами к безаварийному пропуску талых вод | до 23.03.2020 | противопаводко-  вая комиссия |
| 3 | Проверка состояния прудов к безаварийному пропуску половодья | до 23.03.2020 | противопаводко-  вая комиссия |
| 4 | Проверка и обеспечение готовности сил и  средств к проведению мероприятий по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 02.04.2020 | противопаводко-  вая комиссия  руководители  хозяйств (по согласованию) |
| 5 | Определение населенных пунктов, объектов  экономики, которые могут оказаться в зонах  подтопления | до 23.03.2020 | руководители  хозяйств (по согласованию)  противопаводко-  вая комиссия |
| 6 | Проверка берега ручьев и прилегающей  территории внутри населенных пунктов,  организация очистки от мусора в целях  беспрепятственного прохода весеннего  половодья | до 02.04.2020 | руководители  хозяйств (по согласованию)  противопаводко-  вая комиссия |
| 7 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей | на период  половодья | участковый  уполномоченный  полиции  (по согласованию) |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства  ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах, попадающих в зону затопления | на период  половодья | противопаводко-  вая комиссия |
| 9 | Подготовка транспорта и помещений для  возможной эвакуации населения из зон  затопления | до 02.04.2020 | противопаводко-  вая комиссия |
| 10 | Создание на время половодья, запасов  продуктов и предметов первой необходимости в населенных пунктах, которые могут оказаться в зонах подтопления | до 02.04.2020 | руководители  хозяйств  (по согласованию)  противопаводко-  вая комиссия |
| 11 | Обеспечение ограничения движения транспортных средств на автодороге Чермасанской нефтяной площади | на время весеннего половодья | ООО «Башнефть-Добыча»  НГДУ «Чекмагушнефть»  ЦДНГ №3 (по согласованию) |
| 12 | Обобщение информации по итогам  половодья 2020 года и представление в  районную противопаводковую комиссию | до 20.05.2020 | председатель  противопаводко-  вой комиссии |

Управляющий делами О.Н. Юрьева